Программа измерений проекта учебное пособие по SQL

1. Метрики эффективности процесса

1.1. Количество выполненных задач

Вопрос: Сколько задач команда успевает сделать в определенный промежуток времени?

Метрика: Число задач со статусом «Готово»

Формула:

Velocity = подсчёт карточек в колонке "Done"

Единица измерения: задачи

Индикатор: Progress (отслеживание тренда)

Целевое значение: Стабильное или растущее количество (±1 задача)

Как собирать:

В конце посчитать закрытые задачи

1.2. Процент задач, выполненных в срок

Вопрос: Насколько команда укладывается в дедлайны?

Метрика: Доля задач, сданных вовремя

Формула:

(Задачи сданные вовремя / Всего задач) × 100%

Единица измерения: %

Индикатор: Success (целевое значение ≥80%)

Целевое значение: ≥ 80% задач в срок

Как собирать:

Отмечать в трекере дедлайн каждой задачи

Фиксировать, закрыта ли задача до срока

Считать процент в конце

Пример расчёта:

Всего задач: 10

Сдано вовремя: 9

Результат: (9/10) × 100% = 90%

3. Метрики качества продукта

3.1. Количество ошибок на главу

Вопрос: Сколько ошибок находят при проверке главы?

Метрика: Число найденных дефектов контента

Формула:

Defects = (число ошибок / кол-во страниц)

Единица измерения: ошибок

Индикатор: Progress (снижение количества ошибок по мере итераций)

Целевое значение: ≤ 3 ошибок на главу перед публикацией

Что считаем ошибкой:

Опечатки и грамматические ошибки

Неверный синтаксис SQL в примерах

Несоответствие скриншотов тексту

Битые гиперссылки или неработающие примеры

Как собирать:

Вести список замечаний в процессе инспекции

Фиксировать в трекере задач или отдельном документе

Обновлять счётчик после каждой вычитки